## Slide 1: Conference management system - Prezentare
Echipa 2 – ISS – Grupa 226
Mureșan Sergiu
Popa Irina
Pițigoi Gabriela
Nicolescu Aurel
Oniga Bogdan
Ureniuc Bogdan
Oncioiu Costin
Poienar Robert

## Slide 2: Organizarea la începutul proiectului
Mureșan Sergiu a fost ales ca team leader de către echipă.
Pentru management-ul task-urilor am stabilit să folosim Trello.
Pentru sistemul de versionare am stabilit să folosim Git și ca platformă de lucru GitHub.

## Slide 3: Lucrul cu Trello
Inițial am împărțit lucrul doar pe activități deoarece task-urile ar fi fost mult prea atomice.
Pe parcurs am schimbat modelul de lucru și am observat că ne este mai ușor să avem task-uri atomice deoarece știam fiecare la ce lucra, și care era stadiul acestuia.

## Slide 4: Git si GitHub
Ne-a cauzat probleme inițial pentru că niciunul dintre noi nu era familiarizat cu un astfel de sistem.
Pe parcurs ne-am obișnuit si am observat că ne era mai ușor să vedem ce modificări s-au făcut și să sincronizăm proiectul pe dispozitivele tuturor.

## Slide 5: Începerea efectivă a proiectului
Inițial am împărțit munca pentru diagramele necesare în primele săptămâni de laborator individual, fiecare a fost responsabil de o mică parte din numărul de diagrame.
Pentru diagrama de clase s-a lucrat în două etape:
  Crearea legăturilor dintre clase (o echipă)
  Adăugarea atributelor si principalele metode (2 echipe)

## Slide 6: Divizarea pe echipe pentru implementare
Am hotărât că proiectul trebuie să aibă 3 nivele:
  Partea de back-end (baza de date, hibernate si repository-urile)
      Poienar Robert (lead)
      Ureniuc Bogdan
  Partea de middleware (REST, controllere, business logic)
      Mureșan Sergiu (lead)
      Oniga Bogdan
      Oncioiu Costin
  Partea de front-end (aplicatia web, UI)
      Popa Irina (lead)
      Pițigoi Gabriela
      Nicolescu Aurel

## Slide 7: Implementarea proiectului
Din data de 5 Mai a apărut primul task/activitate pe Trello legat de implementare.
Din cauza timpului liber foarte limitat stadiul proiectului nu a avansat foarte mult până în 22 Mai

## Slide 8: Probleme întâmpinate de-a lungul procesului
O problemă apărută din cauza unor neatenții a fost legată de lucrul care s-a dovedit a fi inutil pe back-end (pentru baza de date).
Pe parcurs a apărut o altă problemă de organizare deoarece task-urile erau individuale:
    echipele nu cunoșteau exact domeniul problemei.
    exista o discrepanță de cunoștințe între leader-ii echipelor fiecărui strat.
    s-a atenuat din această problemă când ne-am întâlnit cu toții face-to-face.

## Slide 9: Probleme întâmpinate de-a lungul procesului
Următoarea problemă am intâlnit-o la legarea straturilor:
    view-urile au fost implementate dar nu au fost testate pe codul actual
    din această cauză au trebuit să fie modificate, implementate în codul actual și testate

## Slide 10: Documentația
Documentația inițială a suferit mari modificări deoarece nu am putut respecta diagramele când am implementat funcționalitățile descrise.
După ce am obținut codul în stare finală am scris restul documentației:
      manual de utilizare
      prezentarea PowerPoint
      testele funcționale și testele unit

## Slide 11: Concluzie
Proiectul a fost unul foarte dificil din cauza:
    cerințelor foarte ambigue
    primele 5 laboratoare au fost legate de diagrame și doar ultimele au fost despre implementare astfel volumul de muncă a fost mult mai mare în ultimele două săptămâni
    diagramele, deși au fost de ajutor, au trebuit modificate.